# ROADMAP DEL PROYECTO

Archivum (Web + Android)

## Timeline General del Proyecto

| Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | Fase 5 | Fase 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Backend | Web | App | Testing | Entrega |
| Días 1-2 | 3-7 | 8-14 | 10-16 | 17-18 | 19-20 |

## Fase 1 — Inicio y Definición

Reunión inicial, definición de usuarios, flujos de facturación y estructura del sistema.

## Fase 2 — Backend

Configuración de base de datos, autenticación y lógica de negocio.

## Fase 3 — Desarrollo Web

Construcción del panel administrativo completo con gestión de clientes y facturación.

## Fase 4 — App Android

Desarrollo de la app móvil sincronizada con el sistema principal.

## Fase 5 — Pruebas

Validación completa del sistema, corrección de errores y ajustes finales.

## Fase 6 — Entrega

Deploy, publicación en tienda y entrega oficial al cliente.

## Metodología de Trabajo

El proyecto se desarrolla bajo metodología ágil, con revisiones semanales, entregas iterativas y comunicación constante con el cliente.

NOTA: Por favor tener en cuenta que los días pueden variar (en un máximo de 10 días) por inconvenientes presentados por código o plataformas externas.